E l ő t e r j e s z t é s

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testület

2009. november 10-i ülésére

6.  Napirendi pont: 	Tájékoztató a 2009-ben megvalósított pályázatokról, beruházásokról

Előadó: Póczné Fehér Mária polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Kalandok a pusztában című pályázati támogatással megvalósított beruházás

- Bekerülési érték

GAMESZ építési munkák				21.575.131 Ft

Patkós Gábor eszközbeszerzés, marketing		  9.554.820 Ft

Tervezési díj						     500.000 Ft

Közbeszerzés díja					     500.000 Ft

Ügyvédi díj						     200.000 Ft

Tápió-vidékért Egyesület pályázatírás,

projektkezelés 					     600.000 Ft

Összesen:						32.929.951 Ft

A beruházás elkészült határidőben, 2009. szeptember 15-re. A számlákkal és egyéb dokumentumokkal elszámoltunk. A kisebb összegeket önerőből kifizettük, az építési munkákra, eszközbeszerzésre és marketing költségekre szállítói finanszírozást kértünk a kifizető hatóságtól. Ezen összegek kifizetése folyamatban van.

A pályázatban az önkormányzat vállalta, hogy különféle médiákban reklámozza a beruházást. Ez még későbbi időpontokban fog megtörténni (záró konferencia, TV, rádió).

- Támogatás

1. Önkormányzat			GAMESZ		Patkós Gábor

425.000 Ft			12.351.521 Ft		6.249.948 Ft

2.     2.757.400 Ft			  5.748.038 Ft			--_______

3.182.400 Ft			18.099.559 Ft		6.249.948 Ft

Mindösszesen:	27.531.907 Ft

2. Wolksvagen típusú személyszállító jármű pályázati támogatással történő beszerzése

Az elszámolás megtörtént, a napokban várjuk a támogatás kiutalását.

- beszerzési ár	(bruttó)			10.582.396 Ft

- támogatás összege				  8.353.000 Ft

A beszerzési árat a MENDE-AUTÓ GMH-CAR Autókereskedésnek átvételkor a PORSE BANK kamatmentesen megelőlegezte. A törlesztést a feléjük egy összegben november 15-ig kell az önkormányzatnak megfizetnie.

3. Gondozási Központ épület előtti térburkolás, összekapcsolva a mozgáskorlátozott feljárattal

Az elmúlt év végén, amikor a beruházás elkészült, már nem jutott idő a térburkolat elkészítésére (időjárási viszonyokat figyelembe véve). Az ősz folyamán ezt elkészítettük, lehetőséget biztosítva arra, hogy valamikor összeköthető legyen az utcai bejárattal.

- bekerülési érték  (bruttó)			1.083.773 Ft

4. Gondozási Központ tetőtér beépítése

A Gondozási Központ működési engedélyét ideiglenesen 2009. december 31-ig kapta meg az intézmény. Ha az elmúlt évben elhagyott tetőtéri munkák ez évben nem készülnek el, jövő év január 1-től nem lesz működési engedélye az intézménynek.

Az építési engedély szerint elmaradt munkálatok a következők:

- Födémszigetelés hungarocell szigetelés 80 m2

- Térhálóterítés 90 m2

- Aljzatbeton 7 m3

- Burkolólap padló 18 m2

- Oldalfal 70 m2

- linóleum 78 m2

- belső ajtó 5 db

- tetőablak 5 db

- gép elszívó rendszer

- villanyszerelés lámpatestek és szerelvények nélkül

- gipszkarton rendszer oldalfal és mennyezet

- fűtésszerelés kombi cirkó-beszereléssel, radiátorok nélkül

- víz- és szennyvízrendszer szerelés

- falszigetelés mennyezeten és oldalfalon

Beruházási költség:			5.801.404 Ft + ÁFA

A beruházás elvégzésével az eddigi munkákat végző HUNBAU-Készítő Kft-t javaslom megbízni. Kifizetése a jövő évi költségvetést terhelné, forrása alapítványi befizetés lenne.

Határozati javaslat:

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ tetőtér beépítési munkálatainak elvégzését 5.801.404 Ft + ÁFA összegben elfogadta.

A beruházási munkálatok elvégzésével a HUNBAU-Készítő Kft-t (2767 Tápiógyörgye, Táncsics M.u.60/a.) bízza meg 2009. november 15-i kezdési időponttal.

Megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt a kivitelezési szerződés aláírásával.

Határidő: 2009. november 15.

Felelős: Póczné Fehér Mária polgármester

Tápiógyörgye, 2009. november 6.

Póczné Fehér Mária

polgármester