OTP FOLYÓSZÁMLAHITEL MEGÚJÍTÁSA

A szennyvízberuházás előkészítését végző Tápiómenti Területfejlesztési Társulás és ezen keresztül a beruházással érintett települések által igényelt 300 millió Ft-os OTP folyószámla hitelkeret a beruházás előkészítésének felmerülő költségeinek fedezésére szolgál.

A hitelkeretet 2005. december 13-án igényelte, majd 2007. decemberében hosszabbította és emelte meg a fenti összegre a Társulás. A hitel konstrukció időtartama egy évre szól, így azt minden évben meg kell újítani.

A hitel fedezete a települések lakosságarányos készfizető kezessége a tőke és a járulék részre.

A jelenlegi hitelkeret 300 millió forint. A jelenlegi hitelkeret állomány kiegészítésre szorul, mivel a folyószámlahitelt a Társulás 2005-ben a 2009. 12. 09-ig felmerülő költségekre vette fel. A költség átcsoportosítások és megtakarítások révén 2009. decemberéig a hitelkeret nem került kimerítésre.

A 2009. december 10. után felmerülő költségek fedezésére szükséges a hitelkeret tőkerészének felemelése 320 millió forintra. A folyószámla-hitel folyósításának feltételei változhatnak a pénzpiac mindenkori helyzete szerint. A folyószámla hitelkeret meghosszabbításához a hatályos jogszabályok alapján közbeszerzési eljárást kell indítanunk, amit legkésőbb 2009. 11. 20-án kell elindítani ahhoz, hogy 2009. 12. 09-ig lezárulhasson.

Jelenlegi folyósítási feltételek (2008.12.-2009.12):

Kamat: 3 havi átlag BUBOR +3,5%

Kezelési költség: 0,5%

Rendelkezésre tartási jutalék: 0,2%

A várható járulékok 2010. decemberéig (felhasználás mértékétől, ütemezésétől, BUBOR függően) a jelenlegi prognosztizáció alapján megközelítőleg 35 millió Ft. (Amennyiben a teljes összeg, 2010. egész évben felhasználás alatt áll.)

A hatályos jogszabályok alapján a Társulásnak egyszerre csak egy folyószámla vezető pénzintézete lehet, és miután a beruházás önrészét finanszírozó pénzintézet szerződéskötési feltételként rögzítette, hogy a társulás számláját a banknál vezesse, a folyósítási feltételek meglétekor a Bank „átveszi” a hitelkeretet az OTP-től.

OTP folyószámlahitel felhasználása:

NFÜ-KvVM által biztosított, meghatározott előkészítő tevékenységre szóló 296 millió forintos támogatás 25%-os önrésze.

- tendertervek, vízjogi engedélyek megújítása

- Üzemeltetési és önerő finanszírozási tanulmány

- Részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) és pénzügyi-gazdasági elemzés (CBA) készítése

Hitelkeret felhasználása 2008. december 10 után.

Hitelkeret kihasználtsága 2008. december – 190,3 millió Ft

Kiadások 2009:

Vízjogi létesítési engedélyes tervek és engedélyek

- Sülysápi kisrégió szennyvíztisztító telepének elvi vízjogi létesítési engedélye

- Szentlőrinckátai kisrégió szennyvíztisztító telepének elvi vízjogi létesítési engedélye

- Tápiószelei kisrégió szennyvíztisztító telep elvi vízjogi létesítési engedélye

- Tápiószentmártoni kisrégió szennyvíztisztító telep elvi vízjogi létesítési engedélye

- Központi komposztáló telep építési engedélye

- Nagykáta II. ütem tisztítótelep vízjogi létesítési engedélye

- Nagykáta II. ütem csatornahálózat vízjogi létesítési engedélye

- Szentlőrinckátai kisrégió csatornahálózat vízjogi létesítési engedélye

- Tápiószelei kisrégió csatornahálózat vízjogi létesítési engedélye

- Sülysápi kisrégió csatornahálózat vízjogi létesítési engedélye

- Tápiószentmártoni kisrégió csatornahálózat vízjogi létesítési engedélye

Tendertervek

- Központi komposztáló telep tenderterve

- Tápiószelei kisrégió szennyvíztisztító telep tenderterve

- Tápiószentmártoni szennyvíztisztító telep tenderterve

- Szentlőrinckátai kisrégió szennyvíztisztító telep tenderterve

- Sülysápi kisrégió szennyvíztisztító telep tenderterve

- Sülysápi kisrégió tenderterve

- Tápiószelei kisrégió tenderterve

- Szentlőrinckátai kisrégió tenderterve

- Tápiószentmártoni kisrégió tenderterve

- Nagykátai kisrégió tenderterve

Egyéb tanulmányok:

- Üzemeltetési tanulmány (a JASPERS kérésére)

- Önerő finanszírozási tanulmány (a JASPERS kérésére)

- Részletes megvalósíthatósági tanulmány

- pénzügyi-gazdasági elemzés (CBA)

- Környezetvédelmi screening (átfogó környezetvédelmi tanulmány)?

Rendelkezésre álló hitelkeret 2009. - 61,7 millió Ft

2009. végéig szerződéssel lekötött kötelezettségvállalások, illetve a Társulás működtetésének mértéke – 61,8 millió Ft

Kintlévőség (települések által be nem fizetett hozzájárulás) – 8 millió Ft (Ha ez nem folyik be, akkor már 2009-re sem elegendő a meglévő hitelkeret!)

A csökkenő kamatok lehetővé teszik, hogy a kötelezettség vállalásainknak eleget tegyünk. Viszont némely település határidőn túli, illetve nem teljesítése nehézzé teszi a pénzügyi tervezést.

További felhasználás: Szakértők, tanácsadók (műszaki, pénzügyi, jogi, közbeszerzési) díjai, tanulmányok elkészítése, fordítása, a Társulás munkaszervezetének működési és bér költsége, a projekt előkészítési és megvalósítási egység kialakítása és fenntartása az Uniós elvárásoknak megfelelően

A hitelkeret megemelésének indokoltsága:

A „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” elnevezésű EU-támogatásra számot tartó projekt pályázati dokumentációja 2009. október 5-én benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez, 2009. november 5-én a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága formai szempontból befogadta és értékelésre bocsátotta az anyagot. Azonban a pályázat benyújtásához szükséges tevékenységek egy részének kifizetése még nem történt meg, valamint az Európai Unió kérésére további dokumentációk elkészítése és benyújtása szükséges az uniós értékeléshez, amelyek újabb kiadást jelentenek a Társulás számára. E hitelkeretet a beruházás önrészét finanszírozó pénzintézet, a folyósítási feltételek meglétekor átveszi az OTP-től. Ez azonban nem tudni, hogy pontosan mikor lesz, és addig a Társulás működése kerülhet veszélybe, ha a települések nem fizetik be a hiányzó hozzájárulásokat, illetve a hitelkeret emelése elmarad. A jövő évi települési hozzájárulások befizetési határideje 2010. március 30., és 2010. I. negyedévében is működnie kell a Társulásnek.

A szennyvízberuházás aktuális teendői:

  - Egyeztetések KvVM Fejlesztési Igazgatóság – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – JASPERS – Uniós szakértők – TTT közt folyamatosan (több fordulóban)

- Előrehaladási jelentések készítése

- Menedzsment tevékenység

- Víziközmű Társulat átalakítása

- Üzemeltető szervezet létrehozása !

- Projekt előkészítési és megvalósítási egység kialakítása, fenntartása

- Közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása

A tájékoztatóban az összegek millió forintra kerekítve szerepelnek. A részletes és pontos költségek a Társulás költségvetési beszámolóiban találhatók.

A tájékoztatóval kapcsolatosan felmerült bármely kérdésben a Társulás munkaszervezete szívesen ad további felvilágosítást a Társulás irodájában.