E l ő t e r j e s z t é s

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testület

2011. január 24-i ülésére

15. Napirendi pont:  E G Y E B E K

15.1. Tájékoztatás

Előadó: Varró István  polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

- Állvány Kft. peres ügye

A Képviselő-testület a 156/2010. (XII.21.) számú határozatával döntött, hogy az Állvány Kft. által az önkormány ellen indított 2.551.080 Ft összegű számlatartozás iránti perben a Nagykátai Városi Bíróság által 2.P.20.147/2008/34. számon hozott ítéletét megfellebbezi. A fellebbezést Dr. Krisztián Zoltán Ügyvédi Iroda elkészítette, és benyújtásra került a bíróság felé. A fellebbezést mellékelem.

2. Gyógyszertár helyszíni szemléje

Munkavédelmi ellenőrzés volt a Fekete Pajzs Patika gyógyszertárban. Mint az ingatlan tulajdonosa, felszólítást kapott az önkormányzat a feltárt hiányosságok javítására.

A levelet mellékelem.

3. Önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

2010. október 5-én a Tápió-vidékért Egyesület átadta az önkormányzat által benyújtott pályázatokat.

- „Kalandok a pusztában” című,  KMOP támogatással megvalósult  beruházás: Projekt fenntartási jelentés megküldésre került a támogatáskezelő Pro-Regio felé.

- „Művészetoktatási intézmény felújítása” (zeneiskola felújítása): 2010.12.13-án elutasítva.

- „Park kialakítás a Deák Ferenc utcában”: 2010. 12.09-én elutasítva.

- „Turisztikai vonzerő növelése Tápiógyörgyén” (azonosítószám: 2060709400): 2010.07.14-én elutasítva.

- „Községi strand felújítása” (azonosítószám: 2049748316): A 2009.01.12-én benyújtott pályázat elbírálása során támogatási összegként 24.673.342 Ft került meghatározásra. A határozat meg lett fellebbezve, a támogatás összegét  az MVH 2010.09.21-én kelt határozatával 41.122.237 Ft-ra emelte fel. A beruházás jelenlegi állása: közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

- „Ravatalozó és környékének felújítása”: döntés még nincs; hiánypótlások megküldésének időpontjai: 2010. 10.22., 2011. 01.10.

4. Belvíz által károsult lakások helyreállítása

Tápiógyörgye községben 2010. szeptemberében két ingatlan károsodott belvíz következtében:

- Sánta István Tápiógyörgye, Kossuth Lu.5.: A lakás hátsó fala károsodott, majd a munkálatok kezdetekor kidőlt. A helyreállítási munkálatokat a GAMESZ dolgozói végezték, a felmerült anyag költsége 135.541 Ft, melyet az önkormányzat fizet ki a Komjáti Kft. felé. Sánta István ezt az összeget részletekben fogja visszafizetni az önkormányzat felé, a fizetés feltételei megállapodásban kerülnek rögzítésre.

- Glita János Tápiógyörgye, Damjanich u.10.: A ház hátsó fala kidőlt, a helyreállítási munkálatokat a GAMESZ végzi, a felmerült 174.685 Ft összegű anyagköltség kiegyenlítését a tulajdonos és a Vöröskereszt tájékoztatása alapján, a Vöröskereszt fogja kiegyenlíteni.

Tápiógyörgye, 2011. január 19.

Varró István

polgármester