E l ő t e r j e s z t é s

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testület

2011. június 28-i ülésére

6. Napirendi pont:  Községi temető felújítása pályázati támogatással

Előadó: Varró István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján támogatási kérelmet nyújtott be 2009. december 18-án, melynek hiánypótlásait 2010. novemberében tettük meg, és ezek alapján 13.389.274 Ft támogatást nyertünk.  A beruházás a közbeszerzési törvény alapján 3 árajánlat kérésére kötelezett, és az alábbi tevékenységet foglalja magába:

- ravatalozó külső felújítása,

- vizesblokk felújítása,

- közlekedő utak egy részének viacolor burkolása, más részének murvával való kiépítése,

- padok elhelyezése,

- vízvételi hely kialakítása,

- hátsó kerítés dróthálóval és betonlábazattal való kialakítása,

- Oldalsó kerítés (Táncsics M. út) léckerítéssel való kialakítása (a már meglévővel azonos),

Javaslom azt a kivitelezőt megbízni, aki a beérkezett ajánlatok alapján vállalja, hogy a régi felszedett viacolor burkolatot a ravatalozó baloldalától járdaszerűen lerakja, és ez mellett  urnafalat épít.

A beruházás utófinanszírozott, a Képviselő-testületnek biztosítania kell a számla kifizetését, melyet az elszámolás és projekt ellenőrzés után 3 hónappal kap meg. A projektben elszámolható a már 2009. évben kifizetett terv készítésének díja. A projekt ellenőrzésére műszaki ellenőrt kell igénybe venni, ennek a költségét a pályázat készítői elfelejtették beépíteni a kért támogatásba.

Szükséges meghatározni, hogy ki felelős a projekt végrehajtásáért, és ki lesz a projekt elszámolója.

Tervezett kezdés: 2011. augusztus 1.

Befejezés: 2011. október 15.

A projekt elszámolását 2011. október 30-ig meg kell tenni kifizetéssel együtt, mert a következő elszámolási időszak 2012. január 1-től január 31-ig lesz.

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester megbízását a közbeszerzési törvényi előírásának megfelelő minimum 3 db árajánlat beszerzésére, valamint a pályázati tartalom módosítására a szükséges intézkedés megtételét.

Határozati javaslat:

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati támogatással megvalósuló községi temető felújításához;

- a pályázati tartalom módosítása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg,

- a közbeszerzési törvény értelmében minimum 3 db árajánlatot szerezzen be.

A beruházás projekt felelősének Varró István polgármestert jelöli meg.

Határidő: 2011. július 5.

Felelős: Varró István polgármester

Tápiógyörgye, 2011. június 24.

Varró István

polgármester